| TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

- Sinh viên thực tập

| TT | Mã sinh viên | Họ và tên | Lớp | Điện thoại | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2221050357 | Đặng Đức Hòa | DCCTKH67A | 0354566335 | dangduchoa1510@gmail.com |

- Giảng viên hướng dẫn

| TT | Mã cán bộ | Họ và tên | Đơn vị | Điện thoại | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0803-11 | Nguyễn Hoàng Long | Tin học Trắc địa | 0916654444 | nguyenhoangB@humg.edu.vn |

- Thông tin công ty thực tập

Tên công ty: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỚN.

Tên viết tắt: BigDataTech

Địa chỉ: Tầng 2 Tòa Nhà Trung Yên 1 Đường Trung Yên 1 Khu Đô Thị Trung Yên, Phường Yên Hòa, Hà Nội.

- Lĩnh vực hoạt động: Dữ liệu lớn (Big Data) và Phân tích Dữ liệu (Analytics), sử dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) để thúc đẩy Chuyển đổi Số (Digital Transformation) cho doanh nghiệp thông qua việc phát triển Phần mềm (Software Development), Ứng dụng Web (Web) và Ứng dụng Di động (Apps), đồng thời triển khai các hệ thống quản lý cốt lõi như Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP - Enterprise Resource Planning), Quản trị Quan hệ Khách hàng (CRM - Customer Relationship Management), Hệ thống Quản lý Kênh Phân phối (DMS - Distribution Management System), và Nền tảng Dữ liệu Khách hàng (CDP - Customer Data Platform).

- Người hướng dẫn thực tập tại công ty

Họ và tên: Lại Quang C

Chức vụ: Trưởng nhóm phát triển dữ liệu lớn (Big Data Team Leader)

Email liên hệ: Clai038@gmail.com.

Số điện thoại: 0328235345

- Tên đề tài hoặc dự án thực tập

Tên đề tài: Phân tích Hành vi Mua sắm và Báo cáo Hiệu suất Bán lẻ Đa kênh cho ngành Thời trang & Phụ kiện (Omnichannel Retail Analytics).

Mô tả: Dự án tập trung vào việc xử lý và tích hợp Dữ liệu lớn (Giao dịch từ DMS, Hành vi từ CDP) trong lĩnh vực Bán lẻ Thời trang & Phụ kiện.

Phân tích Hành vi Khách hàng: Tập trung vào phân tích lịch sử mua hàng, tần suất giao dịch, giá trị đơn hàng, và hành vi duyệt web/app. Để tính toán các chỉ số chuyên sâu như RFM Scoring (Recency, Frequency, Monetary) và Customer Lifetime Value (CLV).

Báo cáo Hiệu suất Đa kênh: Xây dựng API Báo cáo (bằng PHP Laravel) để đo lường và so sánh hiệu suất bán hàng của các mặt hàng Thời trang & Phụ kiện giữa các kênh (cửa hàng vật lý, website, ứng dụng di động), từ đó đưa ra các Insight kinh doanh hỗ trợ phân khúc khách hàng và tối ưu hóa chiến dịch Marketing.

Tuần 1: Tìm hiểu Kiến trúc Big Data, Môi trường và Dữ liệu Bán lẻ.

- Thứ 2, 3: Setup & Môi trường: Onboarding, thiết lập công cụ liên lạc (Teams, Slack). Cài đặt môi trường phát triển (Python, Laragon/Docker) và các công cụ quản lý code/dự án (Git, GitLab, Jira). Clone mã nguồn dự án mẫu.

- Thứ 4, 5: Tìm hiểu Kiến trúc: Giới thiệu kiến trúc Big Data (Data Lake/DWH) và cách dữ liệu luân chuyển. Review tài liệu mô hình dữ liệu (Data Model).

- Thứ 6: Xác định Dữ liệu: Xác định và tài liệu hóa các nguồn dữ liệu chính: Dữ liệu Giao dịch (từ DMS) và Dữ liệu Hành vi (từ CDP). Q&A chuyên sâu với người hướng dẫn.

Tuần 2: Chuyên sâu SQL cho Tích hợp Dữ liệu và Tiền xử lý.

- Thứ 2, 3: Báo cáo & Tích hợp Cơ bản: Báo cáo tổng kết Tuần 1. Được training chuyên sâu về Data Schema. Học và thực hành viết các truy vấn SQL JOINS (LEFT, INNER) để liên kết dữ liệu Giao dịch và Hành vi.

- Thứ 4, 5: SQL Nâng cao: Trọng tâm: Học và thực hành viết các truy vấn nâng cao sử dụng CTEs và Window Functions (ROW_NUMBER, RANK) để tiền xử lý và chuẩn hóa dữ liệu cho mục đích phân tích.

- Thứ 6: Tổng kết SQL & RFM: Viết xong 25+ truy vấn SQL phức tạp cho việc tích hợp. Hướng dẫn lại kiến thức đã học và bàn giao danh sách các thành phần RFM cần tính.

Tuần 3: Data Transformation và Tính toán Chỉ số Phân khúc (Python/Pandas).

- Thứ 2, 3: Giới thiệu & Data Cleaning: Giới thiệu về thư viện Python/Pandas. Thực hành các kỹ thuật Data Cleaning (xử lý giá trị thiếu, chuẩn hóa) cho dữ liệu giao dịch Thời trang.

- Thứ 4, 5: Tính toán RFM: Trọng tâm: Sử dụng Pandas để tính toán các thành phần Recency, Frequency, Monetary (RFM). Phát triển logic để gán RFM Scores (Segmentation) cho từng khách hàng.

- Thứ 6: Báo cáo & API Logic: Báo cáo kết quả xử lý dữ liệu Python/RFM. Hướng dẫn về cách đóng gói logic RFM này vào Laravel Command/API.

Tuần 4: Xây dựng API Báo cáo Phân tích Chuyên sâu (Phần 1 - Laravel).

- Thứ 2, 3: Setup & KPI Cơ bản: Thiết lập Laravel Routes, Controllers, và Models. Triển khai 10 API báo cáo cơ bản (KPI Cơ bản và RFM Components).

- Thứ 4, 5: API RFM & CLV: Trọng tâm: Xây dựng 10 API báo cáo chuyên sâu về Phân khúc RFM và các thành phần Customer Lifetime Value (CLV).

- Thứ 6: Kiểm tra: Tổng kết và kiểm tra tính chính xác của 20 API đã xây dựng.

Tuần 5: Xây dựng API Báo cáo Phân tích Chuyên sâu (Phần 2 - Laravel).

- Thứ 2, 3: API Chuyên môn: Xây dựng 10 API báo cáo về Hiệu suất Sản phẩm Thời trang và Product Affinity (mối quan hệ giữa các sản phẩm).

- Thứ 4, 5: API Omnichannel: Xây dựng 10 API so sánh Hiệu suất mua hàng qua các kênh. Hoàn thành 30 API.

- Thứ 6: Hoàn thiện & Báo cáo: Kiểm tra chéo tính chính xác logic của RFM/CLV APIs và toàn bộ 30 APIs. Báo cáo tiến độ.

Tuần 6: Trực quan hóa Dữ liệu và Xây dựng Dashboard Phân khúc Khách hàng.

- Thứ 2, 3: Setup & Data Fetching: Cài đặt môi trường ReactJS và thư viện biểu đồ Recharts. Học cách gọi API và quản lý state để hiển thị dữ liệu.

- Thứ 4, 5: Dashboard: Thiết kế và triển khai trang Dashboard Phân khúc RFM (biểu đồ tròn, cột) và trang Dashboard Kênh (so sánh hiệu suất Online vs. In-store).

- Thứ 6: Review & Training: Hoàn thành 1-2 trang Dashboard mẫu. Hướng dẫn về nguyên tắc Trực quan hóa Dữ liệu (Data Visualization).

Tuần 7: Phát triển Mô-đun Lọc Dữ liệu và Tùy chỉnh Báo cáo Phân khúc.

- Thứ 2, 3: Cập nhật API Lọc: Cập nhật 15 API quan trọng nhất (Laravel) để nhận tham số lọc theo Phạm vi Thời gian và Kênh Bán hàng/Nhóm Sản phẩm.

- Thứ 4, 5: UI Lọc (React): Xây dựng giao diện Filter Controls (Date Picker, Dropdowns) trên Dashboard. Kết nối Filter Controls với các API đã cập nhật.

- Thứ 6: Hoàn thành Chức năng Lọc: Hoàn thành chức năng so sánh hiệu suất giữa các kênh bán hàng có thể lọc được và báo cáo tiến độ.

Tuần 8: Kiểm tra Tính Chính xác Dữ liệu (Data Integrity) và Tối ưu hóa API.

- Thứ 2, 3: Kiểm tra Tính Chính xác (Data Integrity): Báo cáo tổng kết tuần 7. Phối hợp với QA/Mentor để kiểm tra chéo độ chính xác số liệu của API RFM/CLV.

- Thứ 4, 5: Tối ưu hóa Hiệu suất: Trọng tâm: Tối ưu hóa truy vấn SQL (thêm Index, refactor query logic) và Python script/Logic RFM để cải thiện hiệu suất.

- Thứ 6: Báo cáo Tối ưu hóa: Báo cáo kết quả Tối ưu hóa và các cải tiến hiệu suất đã thực hiện.

Tuần 9: Tài liệu hóa Chuyên sâu và Tổng hợp Insight Bán lẻ.

- Thứ 2, 3: Tài liệu Kỹ thuật: Viết Tài liệu Kỹ thuật (Mô tả Kiến trúc API, Cấu trúc Dữ liệu JSON) và chi tiết Logic Tính Toán KPI (Data Definition) cho RFM, CLV.

- Thứ 4, 5: Tổng hợp Insight: Trọng tâm: Phân tích dữ liệu và tổng hợp 5 Insight Chiến lược quan trọng về Hành vi khách hàng và Hiệu suất bán lẻ đa kênh.

- Thứ 6: Hoàn thiện: Hoàn thiện tài liệu kỹ thuật chi tiết và 5 Insight Chiến lược. Báo cáo tổng hợp.

Tuần 10: Hoàn thiện và Báo cáo Chuyên đề Data & Reporting Bán lẻ.

- Thứ 2, 3: Hoàn thiện báo cáo thực tập cuối cùng, sắp xếp code, tài liệu và Dashboard.

- Thứ 4, 5: Chuẩn bị nội dung và slide cho bài trình bày Demo Dashboard và API. Tổng duyệt với người hướng dẫn.

- Thứ 6: Báo cáo Chính thức: Trình bày Chuyên đề (Demo Dashboard, Trình bày Insight Chiến lược) với Team và Giảng viên hướng dẫn.

- Kế hoạch thực hiện

| Tuần | Nội dung công việc làm theo tuần | Kết quả dự kiến |
| --- | --- | --- |
|  | Tìm hiểu về Kiến trúc Big Data, CSDL, và môi trường làm việc Data Engineering. | Báo cáo về kiến trúc Data Lake/DWH, các nguồn dữ liệu DMS và CDP. |
|  | Trọng tâm: Nắm vững CSDL, học viết SQL nâng cao (Window Functions, Tích hợp JOIN) để phục vụ phân tích. | Viết được 25+ truy vấn SQL phức tạp cho việc tích hợp dữ liệu đa nguồn. |
|  | Học Python/Pandas để tiền xử lý, chuyển đổi dữ liệu và tính toán các thành phần RFM. | Hoàn thành 5 script Python xử lý dữ liệu và tính toán các thành phần RFM. |
|  | Trọng tâm: Xây dựng 10-15 API Báo cáo Phân tích (Reporting APIs) cơ bản về KPI, RFM, CLV bằng PHP Laravel. | Xây dựng thành công 20 API Báo cáo Phân tích cơ bản. |
|  | Trọng tâm: Tiếp tục hoàn thiện 15-20 API Phân khúc Khách hàng (RFM Scores, CLV, Omnichannel) phức tạp hơn. | Xây dựng thành công 30 API Báo cáo Phân tích chuyên sâu. |
|  | Xây dựng Dashboard Mẫu (ReactJS/Recharts) cơ bản để trực quan hóa Phân khúc Khách hàng. | Hoàn thành 1-2 trang Dashboard mẫu, hiển thị phân bổ RFM.. |
|  | Mở rộng API để hỗ trợ Lọc Dữ liệu theo Kênh Bán lẻ (Omnichannel) và cập nhật Dashboard. | 100% Reporting APIs hỗ trợ Lọc Dữ liệu linh hoạt theo kênh.. |
|  | Kiểm tra Tính Chính xác Logic (Logic Integrity) của API RFM/CLV và Tối ưu hóa hiệu suất truy vấn. | API hoạt động hiệu quả, độ chính xác logic tính toán đạt yêu cầu.. |
|  | Viết tài liệu kỹ thuật chuyên sâu về Logic tính toán KPI và tổng hợp các Insight Phân tích. | Hoàn thiện tài liệu kỹ thuật chi tiết về 30 APIs và 5 Insight quan trọng.. |
|  | Hoàn thành báo cáo và thực hiện báo cáo | Hoàn thiện báo cáo thực tập |

Hà Nội, ngày    tháng     năm 2025

| Người hướng dẫn tại công ty | Giảng viên hướng dẫn (ký, họ tên) | Sinh viên |
| --- | --- | --- |